| BỘ XÂY DỰNG Số: 269/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012 |

| KÝnh göi: | Công ty cổ phần xi măng Sông Thao – Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị. |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 713/XMST-KTKH ngày 03/12/2012 của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 713/XMST-KTKH ngày 03/12/2012 của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao thì Chủ đầu tư và nhà thầu không cần phải chuyển đổi hình thức hợp đồng từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo giá điều chỉnh. Các bên lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung cho những khối lượng, những loại vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng làm cơ sở thương thảo ký phụ lục hợp đồng làm căn cứ cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Công ty cổ phần xi măng Sông Thao – Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |