| # BỘ XÂY DỰNG Số: 10 /BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. | ## Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 221/BQL ngày 24/12/2012 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng, theo đó việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện như sau:

1. Các loại vật tư, vật liệu bán thành phẩm như ống cống bê tông, bê tông nhựa nóng, trần chống nóng tôn lợp mạ mầu khung thép hình, bông cửa sắt, cửa sắt, ngói nêu trong công văn số 221/BQL ngày 24/12/2012 là loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

2. Đối với các loại vật liệu mà thông báo giá hoặc công bố giá không phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình, thì căn cứ vào giá chứng từ, hoá đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình để xác định.

3. Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

4. Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình được hướng dẫn tại phụ lục số 06 Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Với nội dung trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện  theo quy định./.

| #### Nơi nhận: | ### TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Văn Khánh |